PT Struktur Contoh Konstruksi

Design & General Contractor · Jl. Konstruksi No. 123, Jakarta 12345

INVOICE PELUNASAN No. 030/INV/GSK/9/2026

Kepada Yth. :

Bapak/Ibu Contoh Penerima

( Sekretaris Pemilik )

PT Logistik Contoh Nusantara, Jl. Industri Raya No. 123, Bekasi 12345

| NO. | URAIAN | J U M L A H |
| --- | --- | --- |
| 1 | Nilai Kontrak (DPP) – Pembangunan Gudang, Ref. KONTRAK-SPK/GDG/2026/123 | Rp500.000.000 |
|  | TOTAL NILAI KONTRAK | Rp500.000.000 |

RINCIAN PEMBAYARAN YANG TELAH DITERIMA

| NO. | URAIAN | REFERENSI INVOICE | TGL. TERIMA | JUMLAH (DPP) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Down Payment (20%) | INV-DP/SPK/II/2026-123 | 17 Feb 2026 | Rp100.000.000 |
| 2 | Termin I (progress 40%, setelah potongan DP 20%) | INV-T1/SPK/III/2026-123 | 30 Mar 2026 | Rp160.000.000 |
| 3 | Termin II (progress 70%, setelah potongan DP 20%) | INV-T2/SPK/V/2026-123 | 2 Jun 2026 | Rp120.000.000 |
| JUMLAH PEMBAYARAN DITERIMA |  |  |  | Rp380.000.000 |

Progress pekerjaan 100% sesuai Berita Acara Serah Terima No. BAST/GDG/2026/123 tanggal 10 September 2026.

|  | Total nilai kontrak (DPP) | Rp500.000.000 |
| --- | --- | --- |
|  | Dikurangi: DP yang telah dibayar | -Rp100.000.000 |
|  | Dikurangi: Termin I (netto) | -Rp160.000.000 |
|  | Dikurangi: Termin II (netto) | -Rp120.000.000 |
|  | Sisa tagihan (DPP) | Rp120.000.000 |
|  | PPN 11% | Rp13.200.000 |
|  | SISA TAGIHAN BERSIH | Rp133.200.000 |

| Mohon di transfer ke rekening: Bank Contoh · Rek. No. 1234567890 Nama: PT Struktur Contoh Konstruksi | Jakarta, 18 September 2026 PT STRUKTUR CONTOH KONSTRUKSI ( Nama Direktur 123 ) |
| --- | --- |

Contoh dokumen. Seluruh nama, alamat, nomor rekening, NPWP, dan data lainnya bersifat fiktif.